МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ № 3 (ЧАСТЬ 1)

по дисциплине «Теория практической реализации игр»

на тему «Технико-экономическое обоснование разработки и реализации компьютерного игрового приложения «Rogue Drive: Survival». Расчет затрат на разработку»

Выполнил:
студент 4 курса
гр. 051001 (ПОИТ)
Белькевич Е. А.

Проверил:
ст. преподаватель
________________

Минск 2026

1.1 Характеристика разрабатываемого компьютерного игрового приложения

В рамках дипломного проекта разрабатывается коммерческое компьютерное игровое приложение «Rogue Drive: Survival», представляющее собой постапокалиптическую экспедицию-одиссею на автомобиле и боевую гонку на выживание (Survival Racing / Post-Apocalyptic Road Odyssey) на современном игровом движке Unity 6 LTS с конвейером Universal Render Pipeline (URP). Продукт ориентирован на персональные компьютеры под управлением ОС Windows и портативные игровые устройства (Steam Deck) с последующим распространением через сервис цифровой дистрибуции Steam по премиум-модели Buy-to-Play.

Сюжетная фабула разворачивается вокруг бортового инженера Алексея «Связиста», выжившего в подземном Укрытии 07. Герой получает радиограмму от диспетчера «Маяка» о скором запечатывании Цитадели («Протокол Закат»). На собранном своими руками Седане «Скиталец» Алексей должен доставить крио-капсулу со стабилизатором атмосферных фильтров через 4 климатических сектора к шлюзу «Врата-01». По пятам за экспедицией неотвратимо надвигается токсичный пылевой шторм (Creeping Dust Storm), заставляющий игрока балансировать между скоростью движения, пешим поиском припасов и уходом за техническим состоянием машины.

Геймплейная основа: Геймплей проекта строится на бесшовном синтезе трех ключевых составляющих:

– 1) Дуальная камера и пеший лутинг POI: при движении на автомобиле камера держит динамический ракурс от 3-го лица со смещением в сторону прицела (Look-Ahead). При остановке у заброшенных АЗС, мотелей, СТО и разбитых конвоев игрок нажимает [E] и бесшовно переходит в вид от 1-го лица (FPS) для пешей разведки помещений, зачистки территории монтировкой или пистолетом, ручного переноса канистр с бензином и водой и погрузки лута в багажник (традиции A Long Drive и Pacific Drive);

– 2) Модульное состояние автомобиля без полоски HP: в игре полностью исключена аркадная полоска здоровья (HP) авто. Тактический HUD отображает стрелочные приборы (спидометр, остаток бензина, температура охлаждающей жидкости) и интерактивный контур автомобиля с независимым состоянием 4 шин, радиатора, бака и навесной брони. Внутренние узлы обслуживаются через быстрые контекстные панели на [E] (заливка топлива у лючка бака, долив воды в радиатор под капотом для защиты от закипания). При нуле топлива машина переходит в режим докатки Limp Mode (~45 км/ч);

– 3) Физические 3D-сокеты и vehicular combat: все навесное оборудование (кенгурятники, пулеметные турели ДШК, ракетницы, багажники на крышу, бронелисты, колеса) физически монтируется на 3D-сокеты шасси прямо в сцене от 1-го лица, наглядно меняя внешний облик и боевые параметры машины. В пути игрок отражает атаки багги рейдеров с помощью свободного наведения башни турели мышью на 360° (Mouse-Aim [ЛКМ]), ракетного залпа ([ПКМ]), сброса шипов ([Q]) и силового тарана кенгурятником ([F]).

Ключевые рыночные, аудиторные и технические параметры проекта:

– Жанровые теги (Steam): Survival Racing, Post-Apocalyptic Road Odyssey, Vehicular Combat, Action Roguelite, Crafting, Exploration, Singleplayer, Co-op.

– Ядро целевой аудитории: мужчины и женщины в возрасте 18–35 лет, владельцы ПК и Steam Deck, поклонники Pacific Drive, The Long Drive, Earn to Die, Mad Max и Crossout, ценящие насыщенные вечерние экспедиции по 30–50 минут.

– Уникальное торговое предложение (УТП): единственный постапокалиптический дорожный экшен-симулятор на выживание, гармонично соединяющий тактильный реализм ручного обслуживания узлов машины от 1-го лица с адреналиновым прорывом через орды зараженных и багги рейдеров на базе физического монтажа деталей на 3D-сокеты кузова.

– Конкурентное окружение: прямые ПК-конкуренты (Earn to Die 2 PC, Pacific Drive, The Long Drive, Zombie Driver HD / Mad Max).

– Оценка потенциала рынка: мировой объем рынка компьютерных игр в смежных сегментах Survival Driving и Vehicular Action в сервисе Steam превышает 1.2 млрд долларов (свыше 45 млн игроков). Целевой объем продаж первого года (SOM) оценивается в 30 000 копий.

– Научно-инженерная новизна: инновационная система физического монтажа навесного оборудования на 3D-сокеты шасси; гибридная дуальная камера (3rd drive / 1st FPS); встроенный процедурный синтезатор звука V8 в буфере OnAudioFilterRead; нулевые GC-аллокации памяти во время заезда; стабильные 144+ FPS на ПК и 60 FPS на Steam Deck.

Системная архитектура: Архитектура приложения спроектирована на принципах модульности, компонентного подхода и Data-Driven Design. Игровой цикл разделен на три взаимосвязанных контура: 1) полевое обслуживание и лутинг придорожных POI от 1-го лица; 2) скоростной vehicular combat и преодоление трассы от 3-го лица под прессингом надвигающегося пылевого шторма; 3) капитальный ремонт, покупка новых классов авто (Пикап, Броневик, Спорткар) и тюнинг на базах СТО.

1.2 Расчёт затрат на разработку компьютерного игрового приложения

Основная заработная плата исполнителей, занятых разработкой программного продукта, определяется исходя из состава и квалификационной численности проектной команды, размеров месячной заработной платы каждого из участников, а также общей нормативной трудоемкости создания игрового приложения. Расчет основной заработной платы участников команды осуществляется по формуле (1.1):

| З_осн = ∑_(i=1)^n (З_чi ∙ t_i) ∙ К_пр , | (1.1) |
| --- | --- |

где n – количество исполнителей, занятых разработкой игрового приложения;
Кпр – коэффициент премий (Кпр = 1.5, что соответствует премии 50% в соответствии с отраслевой практикой);
Зчi – часовая заработная плата i-го исполнителя, руб.;
ti – трудоёмкость работ i-го исполнителя, ч.

Для реализации компьютерного игрового приложения сформирована проектная команда из шести специалистов: руководителя проекта, ведущего программиста (разработка физики авто, 3D-сокетов, дуальной камеры и процедурного звука), геймдизайнера (баланс, дизайн секторов и трассы), 2D-художника по интерфейсам (тактический HUD и контекстные панели), 3D-художника/моделера (лоу-поли модели авто, сокетов, мутантов и окружения) и специалиста по обеспечению качества (QA-тестировщика).

Общая календарная продолжительность разработки составляет 12 месяцев (1 календарный год). При стандартном 8-часовом рабочем дне и 5-дневной рабочей неделе годовой фонд рабочего времени одного специалиста по производственному календарю Республики Беларусь составляет 2016 рабочих часов (в среднем 168 рабочих часов в месяц).

В качестве базовых данных об уровне заработной платы команды приняты средние отраслевые ставки специалистов в сфере разработки программного обеспечения Республики Беларусь. Часовая тарифная ставка исполнителей определяется делением месячного оклада на среднемесячный баланс рабочего времени (168 ч).

Расчёт затрат на основную заработную плату команды разработчиков приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Расчёт затрат на основную заработную плату команды

| № | Участник команды | Месячная заработная плата, р. | Часовая заработная плата, р. | Трудоёмкость работ, ч. | Заработная плата по тарифу, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | 3800.00 | 22.62 | 1008 | 22800.00 |
| 2 | Ведущий программист | 3300.00 | 19.64 | 2016 | 39600.00 |
| 3 | Геймдизайнер | 2300.00 | 13.69 | 840 | 11500.00 |
| 4 | Художник 2D / UI | 1800.00 | 10.71 | 640 | 6900.00 |
| 5 | 3D-художник / моделер | 2500.00 | 14.88 | 1008 | 15000.00 |
| 6 | Тестировщик (QA) | 1500.00 | 8.92 | 1008 | 9000.00 |
| - | Премия (50%) | - | - | - | 52400.00 |
| - | Итого основная заработная плата | - | - | - | 157200.00 |

Дополнительная заработная плата команды разработчиков включает выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Республики Беларусь (оплата трудовых отпусков, компенсации за неиспользованный отпуск, выплаты за выслугу лет и др.). Дополнительная заработная плата определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле (1.2):

| З_доп = З_осн ∙ (Н_д / 100) , | (1.2) |
| --- | --- |

где Зосн – затраты на основную заработную плату разработчиков (Зосн = 157 200.00 руб.);
Нд – норматив дополнительной заработной платы (Нд = 20% в соответствии с отраслевыми методическими рекомендациями).

Таким образом, затраты на дополнительную заработную плату составят:
З_доп = 157 200.00 ∙ 0.20 = 31 440.00 руб.

Расчет размера отчислений в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве определяется в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Беларусь по формуле (1.3):

| О_соц = (З_осн + З_доп) ∙ (Н_соц / 100) , | (1.3) |
| --- | --- |

где Нсоц – суммарный норматив обязательных отчислений на социальное страхование (отчисления в ФСЗН составляют 34.0%, обязательное страхование в РУП «Белгосстрах» – 0.6%, суммарно Нсоц = 34.6%).

Таким образом, сумма отчислений на социальные нужды составит:
О_соц = (157 200.00 + 31 440.00) ∙ 0.346 = 188 640.00 ∙ 0.346 = 65 269.44 руб.

Прочие затраты (амортизация компьютерного оборудования, лицензии на программное обеспечение, оплата электроэнергии и каналов связи, аренда помещений) включаются в себестоимость разработки компьютерного игрового приложения в процентах от затрат на основную заработную плату по формуле (1.4):

| З_пр = З_осн ∙ (Н_пр / 100) , | (1.4) |
| --- | --- |

где Нпр – норматив прочих затрат (для ИТ-проектов принимается Нпр = 40.0% от фонда основной зарплаты).

Таким образом, прочие затраты на разработку составят:
З_пр = 157 200.00 ∙ 0.40 = 62 880.00 руб.

Расходы на реализацию и маркетинг (создание промо-материалов, трейлеров, подготовка страницы в Steam, участие в онлайн-фестивалях демо-версий) включаются в затраты на разработку игрового приложения по формуле (1.5):

| Р_р = З_осн ∙ (Н_р / 100) , | (1.5) |
| --- | --- |

где Нр – норматив расходов на маркетинговую реализацию продукта (Нр = 5.0% от фонда оплаты труда).

Таким образом, расходы на реализацию составят:
Р_р = 157 200.00 ∙ 0.05 = 7 860.00 руб.

Общая сумма инвестиционных затрат на разработку и коммерческую подготовку компьютерного игрового приложения определяется суммированием всех рассчитанных статей расходов по формуле (1.6):

| К = З_осн + З_доп + О_соц + З_пр + Р_р , | (1.6) |
| --- | --- |

Подставляя рассчитанные числовые значения статей затрат, получаем общую смету инвестиций:
К = 157 200.00 + 31 440.00 + 65 269.44 + 62 880.00 + 7 860.00 = 324 649.44 руб.

Сводные данные всех выполненных расчетов затрат на разработку сведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Смета затрат на разработку компьютерного игрового приложения

| Наименование статьи затрат | Обоснование / формула | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- |
| Основная заработная плата команды разработчиков | Таблица 1.1, формула (1.1) | 157 200.00 |
| Дополнительная заработная плата разработчиков (20%) | Формула (1.2) | 31 440.00 |
| Отчисления на социальные нужды (ФСЗН и страхование 34.6%) | Формула (1.3) | 65 269.44 |
| Прочие накладные и общехозяйственные затраты (40%) | Формула (1.4) | 62 880.00 |
| Расходы на маркетинговую реализацию и подготовку релиза (5%) | Формула (1.5) | 7 860.00 |
| Итого общая сумма инвестиций в разработку (К) | Формула (1.6) | 324 649.44 |

Вывод по подразделу 1.2: совокупная себестоимость проектирования, разработки, тестирования и предрелизной подготовки компьютерного игрового приложения «Rogue Drive: Survival» составляет 324 649.44 белорусских рублей (~$98 378 по курсу Национального банка Республики Беларусь). Данное значение представляет собой базовый объем инвестиционных затрат (К), переносимый в следующий подраздел для расчета экономического эффекта, чистой прибыли, срока окупаемости и рентабельности инвестиций.

Список использованных источников

Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования к оформлению : СТП 01-2017. – Минск : БГУИР, 2017. – 44 с.

Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов : учеб.-метод. пособие / В. Г. Горовой [и др.]. – Минск : БГУИР, 2021. – 107 с.

Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-З (с изм. и доп.) // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» от 15.07.2021 № 118-З.

Steamworks Documentation: Developing, Testing and Releasing Products on Steam [Electronic resource] // Valve Corporation. – Mode of access: https://partner.steamgames.com/doc/ – Date of access: 15.09.2026.

Шелтен, Д. Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все / Д. Шелтен. – СПб. : Питер, 2022. – 304 с.