Технико-экономическое обоснование разработки и реализации компьютерного игрового приложения «NINJA’S DESTINY» в жанте RPG с элементами adventure

1.1 Характеристика разрабатываемого компьютерного игрового приложения

Кратко описываете игру, ядро ЦА, УТП, конкурентов, оцениваете потенциал рынка, делаете скрины. Используете 1–2  работы.

1.2 Расчёт затрат на разработку компьютерного игрового приложения

Основная заработная плата исполнителей, занятых разработкой, определяется исходя из состава и численности команды, размеров месячной заработной платы каждого из участников команды, а также общей трудоемкости разработки программного обеспечения. Расчет основной заработной платы участников команды осуществляется по формуле 1.1:

Зо= Кпрi=1nЗчi∙ti,					(1.1)

где n – количество исполнителей, занятых разработкой игрового приложений;

Кпр – коэффициент премий (1,5);

Зчi – часовая заработная плата i-го исполнителя, руб.;

ti – трудоёмкость работ i-го исполнителя, ч.

Для реализации компьютерного игрового приложения было решено сформировать команду из руководителя, программиста, геймдизайнера, художника, 3D художника и тестировщика.

Трудоёмкость проекта была оценена в 12 месяцев, или 2016 часов.

В качестве данных о заработной плате команды разработчиков были взяты средние значение по РБ.

Расчёт затрат на основную заработную плату команды приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Расчёт затрат на основную заработную плату команды

| № | Участник команды | Месячная заработная плата, р. | Часовая заработная плата, р. | Трудоёмкость работ, ч. | Заработная плата по тарифу, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель | 3800 | 22,62 | 1008 | 22800 |
| 2 | Программист | 3300 | 19,64 | 2016 | 39600 |
| 3 | Геймдизайнер | 2300 | 13,69 | 840 | 11500 |
| 4 | Художник | 1800 | 10,71 | 640 | 6900 |
| 5 | 3D Художник | 2500 | 14,88 | 1008 | 15000 |
| 5 | Тестировщик | 1500 | 8,92 | 1008 | 9000 |
| Премия (50%) |  |  |  |  | 52400 |
| Итого |  |  |  |  | 157200 |

Дополнительная заработная плата команды при разработке программного обеспечения включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате, и определяется по формуле 1.2:

Зд=Зо∙Нд100%, 						(1.2)

где Зо – затраты на основную заработную плату, руб.;

Нд – норматив дополнительной заработной платы (20%).

Таким образом, получим:

Зд=157200∙20100=31440 р.

Расчет размера отчислений в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование определяется в соответствии с действующими законодательными актами Республики Беларусь по формуле 1.3:

Рсоц=(Зо+Зд)∙Нсоц100%, 				(1.3)

где Нсоц – норматив отчислений в фонд социальной защиты населения и обязательное страхования, где отчисления в фонд социальной защиты составляют 34%, а обязательное страхование – 0,6%.

Таким образом, получим:

Рсоц=(157200+31440)∙34,6100=65269,44 р.

Прочие затраты включаются в себестоимость разработки компьютерного игрового приложения в процентах от затрат на основную заработную плату команды разработчиков по формуле 1.4:

Рпр=Зо∙Нпр100%, 					(1.4)

где Нпр – норматив прочих затрат (50%).

Таким образом, получим:

Рпр=157200∙50100=62880 р.

Расходы на реализацию включаются в затраты на разработку компьютерного игрового приложения и вычисляются по формуле 1.5:

Рр=Зо∙Нр100%, 						(1.5)

где Нр – норматив расходов на реализацию (15%).

Таким образом, получим:

Рр=157200∙15100=7860 р.

В конечном итоге можно вычислить общую сумму всех инвестиций в разработку по формуле 1.5:

Зр=Зо+Зд+Рсоц+Рпр+Рр, 				(1.6)

Полная сумма затрат на разработку составляет:

Зр=157200+31440+65269,44+62880+7860=324649,44 р.

Сведения всех расчётов по затратам на разработку занесены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Затраты на разработку компьютерного игрового приложения

| Наименование статьи затрат | Формула/таблица для расчёта | Значение, р. |
| --- | --- | --- |
| Основная заработная плата команды разработчиков | Таблица (1.1) | 157200 |
| Дополнительная заработная плата команды разработчиков | Формула (1.2) | 31440 |
| Отчисления на социальные нужны | Формула (1.3) | 65269,44 |
| Прочие затраты | Формула (1.4) | 62880 |
| Расходы на реализацию | Формула (1.5) | 7860 |
| Общая сумма затрат на разработку | Формула (1.6) | 324649,44 |